土木設計等業務委託契約書

部分払に関する特約条項

（部分払）

第１条　受注者は、業務の完了前に、既履行部分に相応する業務委託料相当額の10分の９以内の額について、次項から第７項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月１回を超えることができない。

２　受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る既履行部分の確認を書面により発注者に請求しなければならない。

３　発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書の定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。

４　前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

５　受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。

６　部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知をした日から10日以内 に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分払金の額≦第１項の業務委託料相当額×(９／10)

７　第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第１項及び第６項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。

（前払金等の不払に対する業務中止）及び（瑕疵担保）

第２条　この契約に基づき特約条項第１条を適用する場合の契約にあっては、次の各号のとおり定める。

(1)  第38条第1項中「第33条又は第37条において準用される第31条の規定に基づく支払い」とあるのは、「第33条、特約条項第１条又は第37条において準用される第31条の規定に基づく支払い」と読み替える。

(2)　第39条第２項中「（第33条並びに第37条第1項又は第２項において準用する場合を含む。）」とあるのは、「（第33条、特約条項第１条並びに第37条第１項又は第２項において準用する場合を含む。）」と読み替える。